HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM NHÚNG ĐỀ TÀI: KIỂM THỬ TOÀN DIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA E2E WEBSITE XEM PHIM CMOVIE BẰNG PLAYWRIGHT Giảng viên hướng dẫn: ThS. Thái Thị Thanh Vân Sinh viên thực hiện: Ngô Minh Cường – CT070306 Nguyễn Trung Vĩnh – CT070361 Hoàng Văn Thụ – CT070352 Hà Nội, 2026

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại số hóa, các trang web ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Để đáp ứng nhu cầu người dùng, các trang web phải cung cấp các chức năng ổn định, giao diện thân thiện và trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị. Việc kiểm thử phần mềm trở thành một phần không thể thiếu để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa tới tay người dùng cuối.

Trong báo cáo này, nhóm chúng em sử dụng công cụ kiểm thử tự động Playwright để kiểm tra toàn diện các chức năng của website xem phim trực tuyến CMovie (https://c-movie.vercel.app) — một dự án do chính nhóm tự phát triển bằng Vue 3, Pinia và TailwindCSS. Mục đích của báo cáo là đánh giá mức độ hoạt động chính xác của các chức năng, phát hiện các lỗi giao diện, lỗi logic nghiệp vụ, đồng thời kiểm tra tính tương thích trên đa thiết bị (Desktop, Mobile dọc, Mobile ngang).

Nội dung báo cáo gồm các phần:

CHƯƠNG 1: KIỂM THỬ WEB BẰNG CÔNG CỤ PLAYWRIGHT

Giới thiệu tổng quan về Playwright, các thành phần chính, tính năng nổi bật và so sánh với các công cụ kiểm thử khác.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Giới thiệu website CMovie, lập kế hoạch kiểm thử, phân chia nhân sự và tài nguyên, chiến lược kiểm thử và quy trình theo dõi lỗi.

CHƯƠNG 3: TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM

Hướng dẫn cài đặt Playwright, viết kịch bản kiểm thử E2E, chạy test và phân tích kết quả.

KẾT LUẬN

Tổng hợp kết quả đạt được, hạn chế và hướng phát triển.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Cô Thái Thị Thanh Vân đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 So sánh các công cụ kiểm thử tự động

Bảng 2.1 Lịch trình công việc

Bảng 2.2 Phần cứng

Bảng 2.3 Phần mềm

Bảng 2.4 Công cụ kiểm thử

Bảng 2.5 Nhân sự

Bảng 2.6 Kiểm thử chức năng

Bảng 2.7 Phân loại lỗi

Bảng 2.8 Quy trình xử lý lỗi

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| E2E | End-to-End (Kiểm thử đầu cuối) |
| CSS | Cascading Style Sheets |
| DOM | Document Object Model |
| HLS | HTTP Live Streaming |
| HTML | HyperText Markup Language |
| IDE | Integrated Development Environment |
| UI | User Interface |
| UX | User Experience |
| URL | Uniform Resource Locator |

# KIỂM THỬ WEB BẰNG CÔNG CỤ PLAYWRIGHT

## Tổng quan về công cụ Playwright

### Giới thiệu

Playwright là một framework kiểm thử tự động mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, ra mắt lần đầu vào năm 2020. Playwright cho phép kiểm thử tự động các ứng dụng web trên nhiều trình duyệt khác nhau bao gồm Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge), Firefox và WebKit (Safari) chỉ với một bộ mã nguồn duy nhất.

Playwright được thiết kế để giải quyết các hạn chế của các công cụ kiểm thử trước đó như Selenium. Nó sử dụng giao thức Chrome DevTools Protocol (CDP) để giao tiếp trực tiếp với trình duyệt, giúp tốc độ thực thi nhanh hơn đáng kể. Playwright cũng hỗ trợ cơ chế tự động chờ (Auto-waiting) thông minh, giúp giảm thiểu tối đa lỗi do mạng chậm (flaky tests).

Playwright hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như JavaScript/TypeScript, Python, Java và C#. Trong đề tài này, nhóm sử dụng Playwright với JavaScript ES6 trên nền tảng Node.js.

### Các thành phần chính của Playwright

Playwright Test Runner: Bộ chạy kiểm thử tích hợp sẵn, hỗ trợ chạy song song (parallel), retry khi thất bại, và tạo báo cáo kết quả chi tiết.

Browser Contexts: Cơ chế tạo các ngữ cảnh trình duyệt độc lập (giống như chế độ ẩn danh), cho phép mỗi test case chạy trong môi trường sạch sẽ không bị ảnh hưởng bởi test khác.

Locators: Hệ thống định vị phần tử giao diện thông minh, tự động chờ phần tử xuất hiện và sẵn sàng tương tác trước khi thực hiện hành động.

Network Interception: Khả năng chặn và giả lập (mock) các yêu cầu mạng API, cho phép kiểm thử mà không phụ thuộc vào server bên thứ ba.

### Đặc điểm của Playwright

Hỗ trợ đa trình duyệt: Chromium, Firefox, WebKit.

Cơ chế Auto-waiting: Tự động chờ phần tử sẵn sàng trước khi tương tác.

Chạy song song (Parallel): Tăng tốc độ thực thi kiểm thử.

Giả lập thiết bị di động: Thay đổi viewport, user-agent để mô phỏng điện thoại, tablet.

Network Mocking: Chặn và giả lập API để kiểm thử các tình huống đặc biệt.

Chụp ảnh màn hình và quay video: Tự động lưu minh chứng khi test thất bại.

Trace Viewer: Công cụ xem lại từng bước thực thi của test case.

## Các tính năng chính của Playwright

### Ưu điểm

Tốc độ thực thi nhanh hơn Selenium nhờ giao thức CDP trực tiếp.

Auto-waiting giúp giảm thiểu flaky tests mà không cần thêm lệnh sleep/wait thủ công.

Hỗ trợ kiểm thử đa trình duyệt chỉ với một bộ mã nguồn.

API hiện đại, dễ đọc và dễ bảo trì.

Hỗ trợ kiểm thử giao diện di động (responsive testing) bằng cách giả lập viewport.

Tích hợp sẵn Network Interception để mock API.

### Nhược điểm

Cộng đồng nhỏ hơn Selenium do Playwright mới ra mắt từ 2020.

Không hỗ trợ kiểm thử ứng dụng di động gốc (native mobile apps).

Yêu cầu Node.js để chạy (đối với phiên bản JavaScript/TypeScript).

## Quy trình làm việc với Playwright

Bước 1: Cài đặt Playwright thông qua npm (Node Package Manager).

Bước 2: Cấu hình file playwright.config.js (baseURL, trình duyệt, viewport, retry).

Bước 3: Viết kịch bản kiểm thử trong thư mục tests/ với đuôi .spec.js.

Bước 4: Sử dụng Locators để định vị phần tử giao diện (button, input, h1, ...).

Bước 5: Sử dụng Assertions (expect) để kiểm chứng trạng thái giao diện.

Bước 6: Chạy test bằng lệnh npx playwright test.

Bước 7: Phân tích kết quả (Pass/Fail) và xem ảnh chụp màn hình khi lỗi.

## So sánh các công cụ kiểm thử tự động

Bảng 1.1 So sánh các công cụ kiểm thử tự động

| Tiêu chí | Selenium | Cypress | Playwright |
| --- | --- | --- | --- |
| Năm ra mắt | 2004 | 2014 | 2020 |
| Nhà phát triển | SeleniumHQ | Cypress.io | Microsoft |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Java, Python, C#, JS, ... | JavaScript/TypeScript | JS, Python, Java, C# |
| Đa trình duyệt | Có (qua WebDriver) | Chỉ Chrome/Firefox | Có (Chromium, Firefox, WebKit) |
| Auto-waiting | Không (cần wait thủ công) | Có | Có (thông minh hơn) |
| Tốc độ | Chậm | Nhanh | Rất nhanh |
| Network Mocking | Không hỗ trợ | Có | Có |
| Giả lập Mobile | Hạn chế | Hạn chế | Có (viewport + user-agent) |
| Cộng đồng | Rất lớn | Lớn | Đang phát triển nhanh |

# XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

## Giới thiệu

### Mục đích

Mục đích của kế hoạch kiểm thử này là xác định phạm vi, phương pháp, tài nguyên và lịch trình cho việc kiểm thử toàn diện website xem phim trực tuyến CMovie. Kế hoạch kiểm thử đảm bảo:

Xây dựng ma trận kịch bản kiểm thử chi tiết bao phủ các chức năng chính của website.

Viết kịch bản tự động hóa E2E bằng Playwright để kiểm tra các luồng nghiệp vụ quan trọng.

Phát hiện và ghi nhận các lỗi giao diện, lỗi logic, lỗ hổng nghiệp vụ.

Đảm bảo giao diện đáp ứng tốt trên các thiết bị di động và desktop.

### Tổng quan về website

CMovie (https://c-movie.vercel.app) là một website xem phim trực tuyến do nhóm tự phát triển bằng công nghệ Vue 3, Pinia (state management), TailwindCSS (styling) và Vite (build tool). Website được triển khai trên nền tảng Vercel. Dữ liệu phim được lấy từ API bên thứ ba ophim1.com.

Các chức năng chính của CMovie:

Trang chủ hiển thị phim trending, phim mới cập nhật, carousel banner.

Tìm kiếm phim thời gian thực với gợi ý tức thì (debounce 300ms).

Lọc phim theo thể loại, quốc gia, năm phát hành (đa tiêu chí).

Trình phát video HLS với chọn tập phim, chuyển đổi server.

Tủ phim cá nhân (Bookmarks) lưu trữ trong localStorage.

Giao diện responsive: Desktop, Mobile dọc, Mobile ngang.

Thanh điều hướng Bottom Navigation dành cho giao diện di động.

### Phạm vi

Tài liệu kế hoạch kiểm thử này được áp dụng cho việc kiểm thử các chức năng của trang web https://c-movie.vercel.app. Nhóm thực hiện kiểm thử 5 phân hệ chức năng sau:

1. Tìm kiếm phim thời gian thực và hiển thị kết quả.

2. Phân loại và lọc phim đa tiêu chí (Desktop + Mobile Drawer).

3. Trình phát Video và tương tác giao diện responsive đa thiết bị.

4. Tủ phim cá nhân (Bookmarks) và đồng bộ trạng thái.

5. API Mocking và kiểm thử tính chịu lỗi hệ thống.

## Lịch trình công việc

Bảng 2.1 Lịch trình công việc

| Milestone | Deliverables | Duration | Start Date | End Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch kiểm thử | Tài liệu Test Plan | 3 ngày | 04/05/2026 | 06/05/2026 |
| Thiết kế kịch bản chi tiết | 58 Test Cases | 4 ngày | 07/05/2026 | 10/05/2026 |
| Viết mã nguồn test tự động | Kịch bản Playwright | 4 ngày | 11/05/2026 | 14/05/2026 |
| Phát hiện lỗi & Log bugs | Bug Registry (7 bugs) | 5 ngày | 15/05/2026 | 19/05/2026 |
| Sửa đổi mã nguồn web | Bản vá lỗi | 4 ngày | 20/05/2026 | 23/05/2026 |
| Chạy kiểm thử hồi quy | Log kết quả hoàn chỉnh | 4 ngày | 24/05/2026 | 27/05/2026 |
| Tổng hợp báo cáo | Báo cáo hoàn chỉnh | 3 ngày | 28/05/2026 | 30/05/2026 |

## Những yêu cầu về tài nguyên

### Phần cứng

Bảng 2.2 Phần cứng

| Thiết bị | Cấu hình |
| --- | --- |
| Máy tính cá nhân | Có kết nối mạng Internet |
| CPU | Apple M1 / Intel Core i5 trở lên |
| RAM | 8 GB trở lên |
| Ổ cứng | SSD 256 GB |

### Phần mềm

Bảng 2.3 Phần mềm

| Phần mềm | Phiên bản |
| --- | --- |
| macOS Sequoia / Windows 11 | Mới nhất |
| Node.js | v20+ LTS |
| Google Chrome | 130+ |
| Visual Studio Code | 1.90+ |

### Công cụ kiểm thử

Bảng 2.4 Công cụ kiểm thử

| Công cụ | Phiên bản | Nhà cung cấp | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Playwright | 1.60.0 | Microsoft | Framework kiểm thử E2E tự động đa trình duyệt |
| Chromium | Mới nhất | Google | Trình duyệt được sử dụng để kiểm thử |
| python-docx | 1.1+ | python-openxml | Thư viện tạo báo cáo Word tự động |

## Nhân sự

Bảng 2.5 Nhân sự

| Thành viên | Vai trò |
| --- | --- |
| Ngô Minh Cường | Test Manager / Tester: Lập kế hoạch, viết kịch bản tự động Lọc phim, Bookmarks, API Mocking, tổng hợp lỗi và báo cáo. |
| Nguyễn Trung Vĩnh | Test Designer / Tester: Thiết kế và viết kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm thời gian thực. |
| Hoàng Văn Thụ | Test Designer / Tester: Thiết kế và viết kịch bản kiểm thử Trình phát Video và Responsive đa thiết bị. |

## Phạm vi kiểm thử

### Những chức năng được kiểm thử

Bảng 2.6 Kiểm thử chức năng

| Mục đích kiểm tra | Đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác trên website CMovie |
| --- | --- |
| Kỹ thuật | Phân vùng tương đương, Phân tích giá trị biên, Đoán lỗi (Error Guessing) |
| Tiêu chuẩn dừng | Tất cả test cases đã thiết kế đều được thực hiện và ghi nhận kết quả |
| Chức năng 1 | Tìm kiếm phim thời gian thực (Real-time Search) |
| Chức năng 2 | Phân loại và lọc phim đa tiêu chí (Filtering/Categories) |
| Chức năng 3 | Trình phát Video & UI Responsive (Playback & Responsive) |
| Chức năng 4 | Tủ phim cá nhân - Bookmarks (Mở rộng) |
| Chức năng 5 | API Mocking & Fault Tolerance (Mở rộng) |

### Những chức năng không được kiểm thử

Đăng ký / Đăng nhập tài khoản (chưa phát triển)

Thanh toán VIP (chưa phát triển)

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing)

## Chiến lược kiểm thử

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) kết hợp kiểm thử E2E (End-to-End). Các kịch bản kiểm thử được viết dựa trên hành vi thực tế của người dùng cuối, mô phỏng các thao tác click, gõ bàn phím, cuộn trang và chuyển hướng trên trình duyệt.

Đặc biệt, nhóm sử dụng kỹ thuật API Mocking để chặn các yêu cầu mạng gửi đến API bên thứ ba (ophim1.com) và trả về dữ liệu giả lập, nhằm kiểm thử tính chịu lỗi của hệ thống khi API đối tác bị sập (lỗi 500).

## Điều kiện chấp nhận

Kiểm thử được coi là hoàn thành khi đáp ứng các điều kiện sau: tất cả test cases đã thiết kế đều được thực hiện; các lỗi nghiêm trọng (High) đã được khắc phục hoặc ghi nhận; tỷ lệ Pass đạt tối thiểu 70% trên tổng số test cases tự động.

## Defect Tracking

### Phân loại lỗi

Bảng 2.7 Phân loại lỗi

| Mức độ nghiêm trọng | Đặc tả lỗi |
| --- | --- |
| High (Nghiêm trọng) | Chức năng chính không hoạt động, giao diện bị crash trắng trang, mất dữ liệu người dùng. |
| Medium (Trung bình) | Chức năng hoạt động sai logic nghiệp vụ, hiển thị thông báo sai nội dung, giao diện lệch trên một số thiết bị. |
| Low (Thấp) | Lỗi giao diện nhỏ, hiệu ứng animation không mượt, lỗi typo. |

### Quy trình xử lý lỗi

Bảng 2.8 Quy trình xử lý lỗi

| Mức độ | Hướng xử lý |
| --- | --- |
| High | Cần được giải quyết ngay lập tức. Dừng kiểm thử các chức năng liên quan cho đến khi lỗi được khắc phục. |
| Medium | Ghi nhận vào Bug Registry và lên lịch sửa trong phiên bản tiếp theo. Kiểm thử các chức năng khác vẫn tiếp tục. |
| Low | Ghi nhận và theo dõi. Sửa khi có thời gian hoặc trong chu kỳ phát triển tiếp theo. |

# TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM VỚI PLAYWRIGHT

## Cài đặt cấu hình

Bước 1: Cài đặt Playwright thông qua npm:

npm init playwright@latest

Bước 2: Cài đặt trình duyệt Chromium:

npx playwright install chromium

Bước 3: Cấu hình file playwright.config.js với các thông số:

import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

export default defineConfig({
  testDir: './tests',
  retries: 1,
  workers: 1,
  use: {
    baseURL: 'https://c-movie.vercel.app',
    screenshot: 'on',
  },
  projects: [{
    name: 'chromium',
    use: { ...devices['Desktop Chrome'],
           viewport: { width: 1280, height: 800 } },
  }],
});

## Cách viết một kịch bản kiểm thử với Playwright

Cấu trúc cơ bản của một file kịch bản kiểm thử Playwright:

import { test, expect } from '@playwright/test';

test.describe('Tên nhóm kiểm thử', () => {
  test('Tên kịch bản cụ thể', async ({ page }) => {
    // 1. Điều hướng tới trang web
    await page.goto('/');

    // 2. Định vị phần tử giao diện
    const button = page.locator('button', 
                     { hasText: 'Xem Phim' });

    // 3. Kiểm chứng (Assert) trạng thái
    await expect(button).toBeVisible();

    // 4. Thực hiện hành động
    await button.click();
  });
});

Các lệnh chạy kiểm thử:

npx playwright test                  # Chạy tất cả test (headless)

npx playwright test --headed          # Chạy có hiển thị trình duyệt

npx playwright test --ui              # Mở giao diện điều khiển trực quan

npx playwright test tests/search.spec.js  # Chạy 1 file cụ thể

## Xây dựng kịch bản test và thực hiện kiểm thử

Nhóm đã xây dựng 5 file kịch bản kiểm thử tự động bằng Playwright, tổng cộng 14 test cases tự động hóa bao phủ 58 kịch bản kiểm thử chi tiết. Kịch bản test được in tại PHỤ LỤC 2, 3, 4 và 5 của báo cáo này.

Danh sách các file kịch bản:

• tests/search.spec.js — 4 test cases kiểm thử tìm kiếm.

• tests/categories.spec.js — 2 test cases kiểm thử lọc phim.

• tests/playback-responsive.spec.js — 5 test cases kiểm thử trình phát video & responsive.

• tests/bookmarks.spec.js — 1 test case kiểm thử tủ phim.

• tests/api-mocking.spec.js — 2 test cases kiểm thử API mocking.

Kết quả thực thi:

• Tổng số test tự động: 14 kịch bản.

• Đạt (Passed): 11 (Tỷ lệ 78.6%)

• Lỗi (Failed): 3 (Tỷ lệ 21.4%) — Tất cả đều là lỗi có chủ đích để chứng minh bug.

• Tổng thời gian thực thi: khoảng 2 phút trên Chromium.

## Nhật ký phát hiện lỗi (Bug Registry)

Trong quá trình kiểm thử, nhóm đã phát hiện 7 lỗi thực tế. Chi tiết như sau:

| Mã Bug | Phân hệ | Mô tả lỗi | Mức độ | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Bình luận | Chức năng bình luận hiển thị thông báo bảo trì cố định thay vì nạp bình luận thực tế. | Low | Đã ghi nhận |
| BUG-02 | Tìm kiếm | Gõ chữ liên tục cực nhanh gây spam API liên tục làm đơ ô nhập. | Medium | Đã sửa (Debounce 300ms) |
| BUG-03 | Trình phát | Mất link HLS stream làm trình phát hiện màn hình xám không phản hồi. | High | Đã sửa (onError handler) |
| BUG-04 | Bookmarks | Click nút khám phá đôi khi gây vòng lặp tải trang do router state sai. | High | Đã sửa |
| BUG-05 | Tìm kiếm | Thông báo lỗi hiển thị sai nội dung: 'Không tìm thấy kết quả' thay vì đặc tả. | Medium | Chưa sửa |
| BUG-06 | Bình luận | Nút 'Gửi bình luận' không kết nối API backend, không có phản hồi. | High | Chưa sửa |
| BUG-07 | Mobile Search | Tab Tìm kiếm trên Bottom Nav hiện 'Tìm hoài không thấy!' thay vì màn chào mừng. | Medium | Chưa sửa |

# KẾT LUẬN

## Kết quả đạt được

Trình bày đầy đủ về công cụ kiểm thử tự động Playwright và so sánh với Selenium, Cypress.

Xây dựng thành công 58 kịch bản kiểm thử chi tiết bao phủ 5 phân hệ chức năng của CMovie.

Hiện thực hóa 14 kịch bản tự động E2E bằng Playwright với tỷ lệ Pass 78.6%.

Phát hiện thành công 7 lỗi thực tế (3 lỗi nghiêm trọng, 3 lỗi trung bình, 1 lỗi nhẹ).

Áp dụng kỹ thuật API Mocking tiên tiến để kiểm thử tính chịu lỗi hệ thống.

Phát hiện lỗi BUG-07 chỉ xảy ra trên giao diện di động nhờ giả lập viewport Mobile.

## Hạn chế

Chỉ kiểm thử trên trình duyệt Chromium, chưa mở rộng sang Firefox và WebKit.

Một số test case phụ thuộc vào dữ liệu thật từ API bên thứ ba (ophim1.com), có thể gây flaky test.

Chưa tích hợp kiểm thử vào pipeline CI/CD (GitHub Actions).

Chưa kiểm thử hiệu năng (performance) và bảo mật chuyên sâu.

## Hướng phát triển đề tài

Mở rộng kiểm thử sang Firefox và WebKit để đảm bảo tương thích đa trình duyệt.

Tích hợp Playwright vào GitHub Actions để tự động chạy test mỗi khi có code mới.

Mock toàn bộ API để bộ test độc lập 100% không phụ thuộc dữ liệu bên ngoài.

Nghiên cứu Playwright với Visual Regression Testing (so sánh ảnh chụp giao diện).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Kiểm thử phần mềm nhúng — Học viện Kỹ thuật Mật mã.

[2] Playwright Official Documentation: https://playwright.dev

[3] Vue.js Official Documentation: https://vuejs.org

[4] OPHIM API Documentation: https://ophim1.com

[5] Mozilla Developer Network (MDN): https://developer.mozilla.org

[6] Mã nguồn dự án CMovie: https://github.com/cuongngo1121/KTPMN

# PHỤ LỤC 1: Tổng hợp kết quả kiểm thử

|  | Tìm kiếm | Lọc phim | Video & Responsive | Bookmarks | API Mocking | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TC thiết kế | 8 | 10 | 16 | 6 | 2 | 42 + 16 = 58 |
| Số TC tự động | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| Pass | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| Fail (có chủ đích) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |

# PHỤ LỤC 2: Các ca kiểm thử chức năng Tìm kiếm

| STT | Type | Test Case ID | Test Case Description | Input | Expected Output | Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_01 | Mở thanh tìm kiếm | Click icon tìm kiếm trên NavBar | Thanh tìm kiếm trượt ra, input tự động focus | Thanh tìm kiếm mở, input focus | Pass |
| 2 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_02 | Tìm kiếm thời gian thực | Nhập từ khóa 'Đại' | Dropdown gợi ý hiển thị kết quả phim | Hiển thị 5 kết quả gợi ý | Pass |
| 3 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_03 | Click kết quả điều hướng | Click phim gợi ý đầu tiên | Điều hướng sang trang /movie/:slug | Điều hướng chính xác | Pass |
| 4 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_04 | Xóa nội dung tìm kiếm | Nhập từ khóa, nhấn nút X | Ô nhập trống, dropdown biến mất | Hoạt động đúng | Pass |
| 5 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_05 | Tìm kiếm từ khóa không tồn tại | Nhập 'xzy_non_existent' | Hiển thị 'Hệ thống tìm kiếm bị lỗi' | Hiển thị 'Không tìm thấy kết quả' | Fail |
| 6 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_06 | Debounce 300ms | Gõ nhanh rồi dừng | API chỉ bắn sau 300ms ngừng gõ | Debounce hoạt động | Pass |
| 7 | Mobile | TC_SEARCH_07 | Mobile Bottom Nav search | Click tab Tìm kiếm trên Bottom Nav | Hiển thị màn chào mừng 'Tìm Kiếm Phim' | Hiển thị 'Tìm hoài không thấy!' | Fail |
| 8 | Tìm kiếm | TC_SEARCH_08 | Chống XSS qua ô tìm kiếm | Nhập '<script>alert(1)</script>' | Không thực thi script | Vue 3 tự sanitize | Pass |

# PHỤ LỤC 3: Các ca kiểm thử chức năng Lọc phim

| STT | Type | Test Case ID | Test Case Description | Input | Expected Output | Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lọc phim | TC_FILTER_01 | Truy cập trang Phim Lẻ | Vào /category/phim-le | URL đúng, tiêu đề chứa 'Phim Lẻ' | Đúng | Pass |
| 2 | Lọc phim | TC_FILTER_02 | Hiển thị bộ lọc Desktop | Kiểm tra container bộ lọc | 5 dropdown lọc hiển thị | 5 dropdown | Pass |
| 3 | Lọc phim | TC_FILTER_03 | Lọc theo Quốc gia | Chọn 'Trung Quốc' | Danh sách phim Trung Quốc | 24 phim Trung Quốc | Pass |
| 4 | Lọc phim | TC_FILTER_04 | Lọc theo Thể loại | Chọn 'Hành Động' | Danh sách phim hành động | Đúng thể loại | Pass |
| 5 | Lọc phim | TC_FILTER_05 | Đặt lại bộ lọc | Click 'Đặt lại' | Dropdown về mặc định | Reset thành công | Pass |
| 6 | Mobile | TC_FILTER_06 | Nút Bộ lọc trên Mobile | Đặt viewport 375x812 | Nút 'Bộ lọc' hiển thị, dropdown ẩn | Đúng | Pass |
| 7 | Mobile | TC_FILTER_07 | Mở Drawer bộ lọc Mobile | Click nút 'Bộ lọc' | Drawer kéo từ dưới lên | Drawer hiển thị | Pass |
| 8 | Mobile | TC_FILTER_08 | Lọc trong Drawer Mobile | Chọn 'Hàn Quốc', đóng Drawer | Danh sách cập nhật phim Hàn | 20 phim Hàn Quốc | Pass |
| 9 | Lọc phim | TC_FILTER_09 | Lọc theo Năm | Chọn năm '2024' | Phim năm 2024 | Đúng | Pass |
| 10 | Lọc phim | TC_FILTER_10 | Lọc theo Sắp xếp | Chọn 'Lượt xem' | Sắp xếp theo lượt xem | Đúng | Pass |

# PHỤ LỤC 4: Các ca kiểm thử Trình phát Video & Responsive

| STT | Type | Test Case ID | Test Case Description | Input | Expected Output | Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video | TC_VIDEO_01 | Khởi tạo trình phát phim | Mở trang /watch/:slug | Trình phát hiển thị | Hiển thị đúng | Pass |
| 2 | Video | TC_VIDEO_02 | Hiển thị danh sách tập | Quan sát sidebar | Đầy đủ nút bấm tập phim | Đúng | Pass |
| 3 | Video | TC_VIDEO_03 | Chuyển đổi tập phim | Click tập 2 | Video tải nguồn tập 2 | Chuyển tập thành công | Pass |
| 4 | Video | TC_VIDEO_04 | Loading overlay khi chuyển tập | Nhấp tập 2 | Vòng xoay loading 800ms | Hiển thị loading | Pass |
| 5 | Video | TC_VIDEO_05 | Gửi bình luận | Nhập text, nhấn Gửi | Toast 'Bình luận thành công' | Không có phản hồi | Fail |
| 6 | Responsive | TC_RESP_01 | Mobile Portrait layout | Viewport 375x812 | Grid tập phim co giãn | grid-cols-5/6 | Pass |
| 7 | Responsive | TC_RESP_02 | Mobile Bottom Nav dock | Click Phim Lẻ, Phim Bộ, Trang chủ | Điều hướng chính xác | Đúng | Pass |
| 8 | Responsive | TC_RESP_03 | Mobile Landscape immersive | Viewport 812x375 | Trình phát chiếm toàn màn hình | Đúng | Pass |
| 9 | Responsive | TC_RESP_04 | Ẩn breadcrumb khi ngang | Viewport ngang | Breadcrumb ẩn | Ẩn đúng | Pass |
| 10 | Responsive | TC_RESP_05 | Aspect ratio 'Đầy' | Click nút 'Đầy' | Class aspect-fill áp dụng | Đúng | Pass |
| 11 | Video | TC_VIDEO_06 | Tải metadata phim | Click vào thẻ phim | Hiển thị tiêu đề, đạo diễn | Đúng | Pass |
| 12 | Video | TC_VIDEO_07 | Nhấn nút XEM PHIM | Click nút đỏ XEM PHIM | Chuyển sang /watch/:slug | Đúng | Pass |
| 13 | Responsive | TC_RESP_06 | NavBar co giãn di động | Thu nhỏ màn hình | Menu hamburger | Đúng | Pass |
| 14 | Video | TC_VIDEO_08 | Trạng thái bảo trì bình luận | Quan sát khu vực bình luận | Thông báo bảo trì | Hiển thị | Pass |
| 15 | Responsive | TC_RESP_07 | Thanh công cụ tỉ lệ | Viewport ngang | Hiển thị nút Vừa, Đầy, 16:9 | Đúng | Pass |
| 16 | Responsive | TC_RESP_08 | Carousel banner trang chủ | Quan sát trang chủ | Slide phim nổi bật | Hiển thị | Pass |

# PHỤ LỤC 5: Các ca kiểm thử Bookmarks & API Mocking

| STT | Type | Test Case ID | Test Case Description | Input | Expected Output | Result | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bookmarks | TC_BOOK_01 | Tủ phim trống | Vào /tu-phim | Hiển thị 'Tủ phim đang trống!' | Đúng | Pass |
| 2 | Bookmarks | TC_BOOK_02 | Click khám phá phim | Click nút 'Khám phá phim ngay' | Điều hướng về trang chủ | Đúng | Pass |
| 3 | Bookmarks | TC_BOOK_03 | Lưu phim (bookmark) | Click nút trái tim | Trái tim đổi màu đỏ | Đúng | Pass |
| 4 | Bookmarks | TC_BOOK_04 | Hiển thị phim đã lưu | Vào lại /tu-phim | Thẻ phim đã lưu hiển thị | Đúng | Pass |
| 5 | Bookmarks | TC_BOOK_05 | Bỏ lưu phim | Click lại nút trái tim | Trái tim về trắng, tủ phim trống | Đúng | Pass |
| 6 | Bookmarks | TC_BOOK_06 | Số lượng phim tăng | Lưu phim, kiểm tra đếm | Badge đếm tăng 1 | Đúng | Pass |
| 7 | API Mock | TC_MOCK_01 | Mock dữ liệu phim giả | Chặn API, trả 2 phim giả | Giao diện hiển thị phim giả | Đúng | Pass |
| 8 | API Mock | TC_MOCK_02 | Mock lỗi API 500 | Chặn API, trả lỗi 500 | Skeleton biến mất, không crash | Đúng | Pass |